ÖNCELİKLENDİRİLMİŞ EYLEMLER
	Eylem No
	

Eylem
	

Afet Türü
	Sorumlu
	Destekleyen
	

Gerçekleştirme
Dönemi
	
Eylemin Düzeyi
  (Yerel/Bölgesel/Ulusal

	
No
	
	
	Kurum
	Kurum
	
	

	

29-A1-H1-E1
	

Depreme dayanıksız yapılar için kentsel dönüşüm projelerinin yapılması (Karşıyaka, Karaer, Hasanbey, Özcan, İnünü Mahalleleri gibi)
	


Deprem
	Gümüşhane Bel.
Şiran Belediyesi
Kelkit Belediyesi
Köse Belediyesi
Torul Belediyesi
Kürtün Belediyesi
	
	


2022-2026
	


Y

	29-A1-H1-E4
	Merkez İlçe İlçe Canca Mahallesi kaya ıslah çalışmalarının yapılması
	Kütle Hareketleri
	Gümüşhane Belediyesi
	
	2022-2022
	Y

	29-A1-H1-E5
	Merkez İlçe Eskibağlar Mahallesinde tokiye ulaşımı sağlayan yolda kaya ıslah çalışmalarının yapılması
	Kaya Düşmesi
	Gümüşhane Belediyesi
	
	2022-2022
	Y

	



29-A1-H5-E1
	



[bookmark: _GoBack]Teknik personelin alt yapısının güçlendirilmesi, teknolojiyi atkin kullanımı sağlanmalı, eğitim ve tatbikatlarla sürekli geliştirilmesinin sağlanması
	



Tüm Afetler
	Gümüşhane Bel. 
Şiran Belediyesi
Kelkit Belediyesi
Köse Belediyesi
Torul Belediyesi
Kürtün Belediyesi
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
İl Özel İdaresi
Karayolları 101. Şube Şefliği
DSİ 223. Şube Müdürlüğü
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
	
	



2022-2026
	



B

	



29-A1-H2-E2
	



Afet envanterine katkı sağlayacak  ortak bir veri havuzunun oluşturulmaya çalışılması
	



Tüm Afetler
	Gümüşhane Bel. 
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
İl Özel İdaresi
Karayolları 101. Şube Şefliği
DSİ 223. Şube Müdürlüğü
İl Orman İşletme Müdürlüğü
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
	
	



2022-2026
	



U



